Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | đại diện cho tiếng nói của khách hàng, chịu trách nhiệm quyết định việc nào cần làm trước để mang lại giá trị cao nhất. |
| Scrum Master | người phục vụ (servant leader) của đội — không ra lệnh, giúp mọi người hiểu và áp dụng Scrum đúng cách, và giúp loại bỏ những vướng mắc cản trở tiến độ, và đảm bảo cả đội làm việc đúng nhịp. |
| Developers | nhóm trực tiếp xây dựng sản phẩm — tự quyết định cách triển khai kỹ thuật tốt nhất để hoàn thành công việc. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog: toàn bộ danh sách công việc cần làm cho sản phẩm, do Product Owner quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Đây chính là nơi lẽ ra Long nên ghi lại thay vì chỉ nhớ trong đầu. |
| 2 | Sprint Backlog: phần công việc được chọn ra từ Product Backlog cho Sprint hiện tại, kèm kế hoạch thực hiện — do Development Team xây dựng. |
| 3 | Increment: phần sản phẩm đã hoàn chỉnh, chạy được sau mỗi Sprint, đạt tiêu chuẩn “xong” đã thống nhất trước — không phải một tính năng làm dở, chưa kiểm tra kỹ. |
| 4 | Sprint Planning: họp đầu mỗi Sprint để cả đội cùng chọn công việc từ Product Backlog vào Sprint Backlog, và thống nhất mục tiêu của Sprint. |
| 5 | Daily Scrum: họp ngắn mỗi ngày (thường 15 phút) để đồng bộ tiến độ và phát hiện sớm những vướng mắc. |
| 6 | Sprint Review: họp cuối Sprint để trình diễn Increment cho khách hàng xem, và thu thập phản hồi. |
| 7 | Sprint Retrospective: họp sau Sprint Review, để cả đội cùng nhìn lại cách làm việc trong Sprint vừa qua và rút kinh nghiệm cho Sprint tiếp theo. |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng rau củ sạch | Tìm kiếm hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm rau củ theo tên, để nhanh chóng tìm được món hàng mình cần. |
| Đặt hàng rau củ sạch | Xem chi tiết món hàng | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn xem giá và mô tả loại rau củ, để quyết định có đặt hay không. |
| Đặt hàng rau củ sạch | Đặt hàng | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ hàng và xác nhận đơn, để đặt món trực tuyến thuận tiện. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

- Epic — một khối công việc lớn, một mục tiêu kinh doanh, kéo dài nhiều Sprint hoặc nhiều bản phát hành. Quá lớn để ước lượng chính xác. - Feature — một năng lực (chức năng) cụ thể, mang lại giá trị rõ ràng, là một phần của Epic và thường gói nhiều User Story. - User Story — một mẩu chức năng nhỏ nhìn từ góc độ người dùng, đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint và ước lượng được.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Independent | US-Y phụ thuộc vào việc hoàn thành một chức năng khác trước khi có thể thực hiện. |
| Small | US-Y chứa quá nhiều chức năng, khó hoàn thành trong một Sprint. |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ còn hạn sử dụng từ 1 ngày trở lên, để chọn sản phẩm đủ điều kiện bán. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng ví điện tử hoặc khi nhận hàng, để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng, để biết tình trạng giao hàng của mình. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must have | Đăng ký và đăng nhập |
| B2 | Must have | quản lý tồn kho và đảm bảo rau củ dưới 1 ngày hạn sử dụng không được hiển thị để bán. |
| B3 | Should have | Khách hàng áp dụng phiếu giảm giá |
| B4 | Should have | Trạng thái rau củ (còn tồn kho hay không) |
| B5 | Could have | cải thiện trải nghiệm và cung cấp phản hồi |
| B6 | Won't have this time | Chat với ban quản lý |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Vì thiếu các task phần thì bản phát hành này vô nghĩa, không hợp pháp hoặc không an toàn.